⚡ SmartBacklog

L'assistant intelligent pour la gestion de produits Agile

Rapport de Livrable du Projet Agile

Projet Final – Méthodologie Agile / Scrum

Nom du projet : SmartBacklog

Étudiant : Ali Boukehila

Type de tableau : Scrum + Kanban

Durée du projet : 2 Sprints (4 semaines)

Dépôt GitHub : github.com/aliboukehila/smartbacklog

Mars 2025

# 1. Projet Logiciel

## 1.1 Présentation du projet

SmartBacklog est une application web de gestion de projet Agile de type Kanban, enrichie par une intelligence artificielle jouant le rôle de Coach Agile expert. L'objectif est d'éliminer le syndrome de la page blanche pour les Product Owners en automatisant les tâches fastidieuses de rédaction et d'estimation.

Exemple concret : en tapant simplement "Système de paiement Stripe", l'IA propose immédiatement les 5 critères d'acceptation indispensables, faisant gagner 20 minutes de rédaction par ticket.

## 1.2 Partie Conception

Architecture technique

- Frontend : HTML5, CSS3 (variables CSS, animations), React 18 (hooks, composants fonctionnels)

- Backend IA : API Anthropic Claude (claude-sonnet-4) – appels REST depuis le frontend

- Stockage : localStorage pour la persistance des données côté client

- Déploiement : application statique, hébergeable sur GitHub Pages ou Vercel

Fonctionnalités principales

Sprint 1 – MVP (Minimum Viable Product) :

- Tableau Kanban avec 3 colonnes : To Do, In Progress, Done

- CRUD complet sur les tickets (User Stories) : création, lecture, modification, suppression

- Design système : thème sombre, composants réutilisables, animations CSS

- Statistiques en temps réel dans la barre latérale (tickets terminés, Story Points)

Sprint 2 – Intégration IA :

- Auto-génération de critères d'acceptation via un System Prompt Agile expert

- Estimation intelligente des Story Points selon la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)

- Analyse de priorité : détection automatique des tickets bloquants ou urgents

- Indicateur visuel "Enrichi par IA" sur les tickets traités

## 1.3 Partie Fonctionnement

Flux utilisateur

- L'utilisateur crée un nouveau ticket en cliquant sur "+ Nouveau ticket" ou sur le bouton + de chaque colonne

- Il saisit le titre et la description de la User Story

- Il peut déclencher 3 analyses IA distinctes : génération des critères, estimation des points, analyse de priorité

- L'IA répond en JSON structuré (grâce au Prompt Engineering) et affiche les résultats de manière interactive

- L'utilisateur valide, modifie si besoin, puis sauvegarde le ticket enrichi

- Les tickets sont organisés par Sprints et déplacés entre les colonnes selon leur avancement

Prompt Engineering – System Prompt utilisé

Le System Prompt conçu pour que l'IA se comporte comme un Coach Agile expert :

"Tu es un Coach Agile expert et Product Owner expérimenté. Tu aides les équipes à rédiger des User Stories de qualité, avec des critères d'acceptation précis et mesurables. Tu réponds toujours en JSON valide. Sois concis, professionnel et pragmatique."

Ce prompt garantit des réponses structurées, parsables en JSON, adaptées au contexte Agile. Les prompts utilisateur sont contextualisés avec le titre et la description du ticket pour maximiser la pertinence des suggestions.

# 2. Product Backlog

Le Product Backlog contient l'ensemble des User Stories du projet, priorisées et estimées. Total : 7 tickets pour 28 Story Points.

| ID | User Story | Sprint | Priorité | Statut | Points | Critères |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-001 | Tableau Kanban de base (3 colonnes To Do / In Progress / Done) | Sprint 1 | Haute | Done | 3 | 5 critères |
| SB-002 | CRUD tickets – Ajouter / Modifier / Supprimer des User Stories | Sprint 1 | Haute | Done | 5 | 4 critères |
| SB-003 | Auto-génération des critères d'acceptation via IA | Sprint 2 | Haute | In Progress | 8 | 4 critères |
| SB-004 | Estimation des Story Points par l'IA (suite Fibonacci) | Sprint 2 | Moyenne | In Progress | 5 | 3 critères |
| SB-005 | Analyse de priorité intelligente (bloquant / urgent / normal) | Sprint 2 | Moyenne | To Do | 3 | 3 critères |
| SB-006 | Page de connexion utilisateur (email + mot de passe) | Sprint 2 | Basse | To Do | 2 | — |
| SB-007 | Persistance des données (localStorage) | Sprint 2 | Basse | To Do | 2 | 2 critères |

## 2.1 Épopées principales (Epics)

- EPIC-01 : Tableau Kanban – Interface et navigation (Sprint 1)

- EPIC-02 : Gestion des tickets – CRUD complet (Sprint 1)

- EPIC-03 : Intégration IA – Auto-génération et analyse (Sprint 2)

- EPIC-04 : Authentification et persistance (Sprint 2)

## 2.2 Définition du Done (Definition of Done)

Un ticket est considéré "Done" lorsque :

- Le code est écrit, testé manuellement et fonctionnel

- Les critères d'acceptation sont tous vérifiés

- Le code est commité et pushé sur la branche feature correspondante

- Une Pull Request a été créée et relue

- La fonctionnalité est démontrée et validée

# 3. Comptes-rendus de Sprint

## 3.1 Sprint 1 – MVP Kanban (Semaines 1-2)

| Objectif du Sprint | Livrer un tableau Kanban fonctionnel avec CRUD complet sans IA |
| --- | --- |
| Durée | 14 jours (2 semaines) |
| Vélocité | 8 Story Points complétés / 8 Story Points planifiés (100%) |
| Statut | TERMINÉ - Tous les objectifs atteints |

Tâches du Sprint 1

| ID | User Story / Tâche | Assigné à | Statut | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-001 | Tableau Kanban (3 colonnes) | Ali Boukehila | ✅ Done | Interface complète, responsive |
| SB-002 | CRUD tickets complet | Ali Boukehila | ✅ Done | Formulaire avec validation |
| SB-T01 | Setup projet React | Ali Boukehila | ✅ Done | Structure de fichiers définie |
| SB-T02 | Design système CSS | Ali Boukehila | ✅ Done | Variables CSS, thème sombre |

Review Sprint 1 – Ce qui a été livré

- Tableau Kanban complet avec 3 colonnes visuellement distinctes et indicateurs de statut

- Système CRUD fonctionnel : création via formulaire modal, édition inline, suppression avec confirmation

- Design système : thème sombre, palette de couleurs cohérente, animations d'entrée des tickets

- Statistiques en temps réel : nombre de tickets par statut, Story Points totaux

- Navigation multi-sprints : barre latérale avec sélection de sprint et vue d'ensemble

Rétrospective Sprint 1

Ce qui a bien fonctionné :

- Découpage clair des tâches dès le départ

- Design itératif : commencer simple et enrichir progressivement

- Utilisation de React hooks (useState, useEffect) pour la gestion d'état

Ce qui peut être amélioré :

- Mieux documenter les composants au fur et à mesure

- Prévoir plus de temps pour les tests manuels

Actions pour Sprint 2 :

- Introduire la gestion d'erreurs pour les appels API IA

- Afficher des états de chargement (spinners) pendant les appels IA

- Factoriser les composants réutilisables avant d'ajouter la complexité IA

## 3.2 Sprint 2 – Intégration IA (Semaines 3-4)

| Objectif du Sprint | Intégrer l'API Anthropic Claude pour enrichir les tickets via IA |
| --- | --- |
| Durée | 14 jours (2 semaines) |
| Vélocité | 13 Story Points planifiés (en cours) |
| Statut | EN COURS – 2 fonctionnalités IA livrées, 3 restantes |

Tâches du Sprint 2

| ID | User Story / Tâche | Assigné à | Statut | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-003 | Auto-génération critères d'acceptation IA | Ali Boukehila | 🔄 En cours | Prompt engineering finalisé |
| SB-004 | Estimation Story Points (Fibonacci) par IA | Ali Boukehila | 🔄 En cours | Suggestions interactives |
| SB-005 | Analyse de priorité intelligente | Ali Boukehila | 📋 To Do | Planifié semaine 2 |
| SB-006 | Page de connexion utilisateur | Ali Boukehila | 📋 To Do | Maquette validée |
| SB-007 | Persistance localStorage | Ali Boukehila | 📋 To Do | Dépend SB-006 |

Amélioration du processus entre Sprint 1 et Sprint 2

Le Sprint 2 a bénéficié des leçons apprises lors du Sprint 1 :

- Gestion d'erreurs : chaque appel IA est entouré d'un try/catch avec message d'erreur explicite

- UX améliorée : spinners de chargement pendant les appels IA (délai moyen : 2-3 secondes)

- Modularité : la fonction callClaudeAI() est centralisée, réutilisable pour les 3 fonctionnalités IA

- Feedback utilisateur : notifications toast en bas à droite après chaque action

- Prompt Engineering itératif : 3 versions de prompts testées pour optimiser la qualité des réponses JSON

# 4. GitHub – Gestion du Code

## 4.1 Présentation du dépôt

| Nom du dépôt | smartbacklog |
| --- | --- |
| URL | https://github.com/aliboukehila/smartbacklog |
| Visibilité | Public |
| Branche principale | main |
| Stratégie de branches | main (production) / dev (intégration) / feature/* (fonctionnalités) |

## 4.2 Commits et contributions

- Nombre total de commits : ~24 commits

- Convention de nommage : feat: / fix: / style: / docs: / refactor:

- Commits importants :

  - feat: init React Kanban board avec 3 colonnes

  - feat: CRUD tickets avec modal de formulaire

  - feat: integration API Anthropic – génération critères IA

  - feat: estimation story points Fibonacci par IA

  - style: dark theme system + CSS variables

  - docs: README.md avec instructions d'installation

## 4.3 Pull Requests et revue de code

| PR ID | Branche | Relecteur | Statut | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | feature/kanban-board | Ali Boukehila | Fusionnée | Implémentation du tableau Kanban de base |
| #2 | feature/crud-tickets | Ali Boukehila | Fusionnée | Système complet de gestion des tickets |
| #3 | feature/ai-criteria | Ali Boukehila | Ouverte | Intégration API Anthropic pour critères |
| #4 | feature/ai-points | Ali Boukehila | Ouverte | Estimation Story Points par IA |

## 4.4 Structure du projet

smartbacklog/
  ├── index.html          # Application complète (SPA)
  ├── README.md            # Documentation du projet
  ├── .gitignore
  └── docs/
       └── rapport.docx    # Ce rapport

# 5. Gestion de Projet Agile

## 5.1 Cérémonies Agile

| Cérémonie | Fréquence | Participants | Résultats clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Quotidienne (15 min) | Tous les membres | Suivi avancement, identification des blocages |
| Sprint Planning | Début de chaque sprint | Tous les membres | Sélection des US, estimation des points |
| Sprint Review | Fin de sprint | Membres + parties prenantes | Démonstration fonctionnalités livrées |
| Rétrospective | Fin de sprint | Tous les membres | Amélioration continue du processus |
| Backlog Refinement | Mi-sprint | PO + Développeurs | Clarification, estimation des futures US |

## 5.2 Suivi – Burndown Chart Sprint 1

Le Sprint 1 a été complété à 100% en 14 jours. La progression a été linéaire, avec une légère accélération en fin de sprint pour finaliser les animations et le design.

| Jour | Jour 1 | Jour 5 | Jour 7 | Jour 10 | Jour 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points restants | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |

## 5.3 Résultats globaux

| Métrique | Sprint 1 | Sprint 2 (en cours) |
| --- | --- | --- |
| Story Points planifiés | 8 | 13 |
| Story Points complétés | 8 (100%) | 13 (en cours) |
| Tickets livrés | 2 | 2 / 5 |
| Fonctionnalités IA | 0 | 3 (en intégration) |

# 6. Démonstration Technique

## 6.1 Fonctionnalité démontrée – Enrichissement IA d'un ticket

La démonstration principale montre l'appel à l'IA pour enrichir un ticket de type "Page de connexion utilisateur" :

|  | Saisie utilisateur | Réponse de l'IA (Claude) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titre : "Page de connexion" | → Génère 5 critères : email valide, mot de passe sécurisé, message d'erreur, lien mot de passe oublié, redirection post-connexion |
| 2 | Desc : "Système de paiement Stripe" | → Story Points suggérés : 8 pts (complexité élevée, intégration tierce) |
| 3 | Titre contient "paiement" / "sécurité" | → Priorité : Haute 🔴, Bloquant : true (dépendance critique) |

## 6.2 Accès à l'application

- Application web : fichier index.html (ouvrir directement dans le navigateur)

- Dépôt GitHub : https://github.com/aliboukehila/smartbacklog

- Prérequis : clé API Anthropic valide (optionnel pour les fonctionnalités IA)

- Navigation : sélectionner un sprint dans la barre latérale, cliquer sur un ticket pour le détail

## 6.3 Stack technique finalisée

- Frontend : HTML5 + CSS3 (animations, variables CSS) + React 18 (hooks)

- IA : API Anthropic Claude (claude-sonnet-4) via fetch()

- Concept IA : Prompt Engineering avec System Prompt "Coach Agile Expert"

- Format de réponse : JSON structuré pour parsing fiable

- Déploiement : SPA statique (Single Page Application), aucun backend requis

# 7. Conclusion

## 7.1 Bilan du projet

Le projet SmartBacklog a permis de mettre en pratique l'ensemble des principes de la méthodologie Agile / Scrum tout en développant une application web complète intégrant l'intelligence artificielle. Les deux sprints ont été structurés selon les bonnes pratiques : Product Backlog priorisé, cérémonies respectées, livraison incrémentale de valeur.

Le Sprint 1 a validé le concept avec un MVP fonctionnel, livré à 100% dans les délais. Le Sprint 2 est en cours et démontre la valeur ajoutée de l'IA dans un contexte de gestion de projet réel.

## 7.2 Compétences développées

- Méthodologie Agile : Scrum, Kanban, User Stories, Story Points, Fibonacci

- Développement Frontend : React 18, hooks, composants fonctionnels, design system

- Intégration IA : API Anthropic Claude, Prompt Engineering, réponses JSON structurées

- Gestion de version : Git, GitHub, branches, Pull Requests, code review

- UX/UI : design sombre, animations CSS, feedback utilisateur, accessibilité

## 7.3 Perspectives d'évolution

- Backend Node.js : persistance en base de données (PostgreSQL)

- Authentification : système multi-utilisateurs avec rôles (PO, Dev, Scrum Master)

- Drag & Drop : déplacement des tickets entre colonnes par glisser-déposer

- Intégration Jira : synchronisation bidirectionnelle avec des outils professionnels

- IA avancée : estimation automatique basée sur l'historique du projet

SmartBacklog – Projet Final  |  Ali Boukehila  |  2025